АДМИНИСТРАЦИЯ

БОБРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

Сузунский  район  Новосибирская  область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.04.2013                                                                                                        №  46

О мерах по предотвращению лесных

пожаров и защите населенных пунктов

от перехода лесных пожаров в 2013 году

В соответствии с п. 2. ст. 11 Федерального Закона Российской Федерации от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 11, 12 Закона Новосибирской области от 13.12.2006 года № 63-ОЗ «О защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций от лесных пожаров и организации тушения их на территории Бобровского сельсовета  в 2013 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с лесными пожарами на территории  Бобровского сельсовета  на 2013 год.

2. Установить пожароопасный период на территории Бобровского сельсовета с  момента схода снежного покрова до установления дождливой погоды или образования снежного покрова.

3. Запретить в пожароопасный период выжигание травы на лесных полянах, лугах, а также производить огневую очистку лесосек и сенокосов.

4. Рекомендовать директору ЗАО «Бобровское» (Громов А.И.) обеспечить контроль:

4.1. За соблюдением  противопожарных требований при проведении работ на землях сельскохозяйственного назначения.

4.2. За подготовкой противопожарной и приспособленной для пожаротушения техники и оборудования.

4.3. За организацией работы по недопущению проведения сельхозпалов на сельхозугодиях  прилегающих к лесным массивам.

4.4. За соблюдением противопожарных требований при проведении  работ в лесах и на землях сельскохозяйственного назначения.

5. Рекомендовать начальнику Бобровского производственного участка МУП Сузунского ЛПХ  Вяткину А.В.  представить на утверждение план мероприятий  по охране лесов от пожаров  на 2013 год, план привлечения дополнительных сил и средств для тушения лесных пожаров. Своевременно представлять сведения о возникновении лесных пожаров Главе Бобровского сельсовета.

6. План  эвакуации   населения   пос. Красный Камешок,  в   случае

угрозы возгорания поселка, утвердить согласно приложению.

7. Рекомендовать начальнику Бобровского производственного участка МУП Сузунского ЛПХ Вяткину А.В.  своевременно  оповещать население поселка и администрацию Бобровского сельсовета об угрозе лесного пожара. Провести опашку поселка противопожарной полосой со стороны леса. Принимать незамедлительные меры к тушению пожара всеми имеющимися средствами, в том числе  привлеченными дополнительно согласно плану тушения лесных пожаров.

8. Руководителям МОУ «Бобровская средняя общеобразовательная школа» Давыдовой О.В., ЗАО «Бобровское» Громову А.И.,  обеспечить прием  эвакуируемого из поселка населения и его размещения согласно  плану эвакуации.

9. Директору МУП «Бобровское ЖКХ» Крюкову М.Ю. обеспечить работоспособность источника (гидранта) для противопожарного водоснабжения.

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Бобровского сельсовета                                                              С.А.Фарафонов

Приложение

План

дополнительных ограничительных мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности  населенных пунктов,

находящихся в лесном фонде или прилегающих к нему

| № п/п | Мероприятия | Дата исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поовести опашку пос.Красный Камешок (устройство минерализованных полос вокруг пос. Красный Камешок- 9 км) | До 25.05.2013 | Бобровское лесничество (по договору) |
| 2 | Уход за минерализованными полосами | В течении периода | Бобровское лесничество |
| 3 | Выжигание сухой травянистой растительности в объеме 1 га | До 25.05.2013 | Бобровское лесничество |
| 4 | Привести в исправное состояние имеющиеся источники противопожарного водоснабжения | До 15.05.2013 | Директор МУП «Бобровское ЖКХ» Крюков М.Ю. |
| 5 | Обустроить пожарные водоемы | До 10.05.2013 | Директор МУП «Бобровское ЖКХ» Крюков М.Ю. |
| 6 | Заполнить противопожарные емкости | До 15.05.2013 | Директор МУП «Бобровское ЖКХ» Крюков М.Ю. |

|  | Приложение к постановлению от _______ № _____ |
| --- | --- |

П Л А Н

эвакуации населения пос. Красный Камешок

в случае возникновения опасности перехода

лесного пожара в населенный пункт

I. Порядок эвакуации по месту жительства:

- ул. Центральная  - 124 чел. - пешим ходом, автобусом  -  ср. школа

с. Бобровка;

- ул. Боровая          - 36 чел. - грузовой  автомобиль  -  контора  бр.  № 1

ЗАО «Бобровское»;

1.3. ул. Малышевская - 22 чел. - грузовой  автомобиль  -  СДК с. Бобровка.

- Порядок  оповещения населения:

- по телефону;

- через посыльных:

- ул. Боровая - Жданова В.М.

- ул. Центральная - Данилова Н.Н.

- ул. Малышевская – Ульянова Н.Н.

- Порядок эвакуации:

- Пенсионеры - автобусом от центра поселка (клуб);

- Взрослые, дети - в пешем порядке.

IV. Ответственность за проведение эвакуации населения  возложить  на  фельдшера пос. Красный Камешок Губареву Н.К.