АДМИНИСТРАЦИЯ

БОБРОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

Сузунский район Новосибирская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

От 28.04.2025 	       № 28

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», руководствуясь Уставом  Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области,   администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Бобровский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области в сети «Интернет»

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Бобровского сельсовета

Сузунского района Новосибирской области                                          З.А.Казанцева

Утверждена

постановлением

администрации

Бобровского сельсовета

Сузунского района

Новосибирской области

от 28.04.2025  № 28

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

| Наименование Программы | Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы (далее Муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области (далее Муниципальное образование, поселение). |
| Участники муниципальной программы | -Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области; -Отдел благоустройства администрации Сузунского района -Исполнители по муниципальным контрактам. |
| Цели Программы | Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов |
| Задачи Программы | - повышение уровня благоустройства дворовых территорий поселения; - повышение уровня благоустройства общественных пространств (территорий общего пользования); - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории поселения. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программные мероприятия рассчитаны на период до конца 2030г. |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |
| Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Периоды год; Источники финансирования, тыс.руб.. ФБ; Обл.; МО; Прочие; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2025; 10000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 10000,0. 2026; 10000,0; 0,0; 0,0; 0,0; 10000,0. 2027; 12059,4; 12059,4. 2028. 2029. 2030. Итого; 32059,4; 32059,4. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий; - охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) %; -доля площади благоустроенных территорий общественных пространств (общего пользования)%. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства поселения |

2. Характеристика сферы действия программы и текущего состояния сферы благоустройства Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Природно-климатические условия муниципального образования Бобровский сельсовет, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры поселения.

На сегодняшний день в Бобровском сельсовете уровень физического и морального износа элементов благоустройства дворовых территорий (освещение, ограждение, детские и спортивные площадки и др.)  дорожного покрытия внутриквартальных дорог и проездов, улиц, парков, а также пешеходных дорожек и тротуаров, расположенных на территории поселения достаточно высок.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления с привлечением населения, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной муниципальной программы.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повышению уровня комфортного проживания населения.

Понятия и термины, используемые в программе:

Благоустройство территории муниципального образования – комплекс предусмотренных правилами благоустройства территории муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

Общественные пространства муниципального образования включают в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения, расположенные в составе поселения.

Дворовая территория многоквартирных домов – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых форм (урн, скамеек) (далее – минимальный перечень работ по благоустройству).

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, пешеходных дорожек, тротуаров, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Финансовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) – обязательства финансового характера в софинансировании работ по благоустройству дворовых территорий, включая минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.

Трудовое участие заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица) – выполнение работ, включенных в минимальный или дополнительный перечень работ по благоустройству, не требующих специальной подготовки (расчистка, уборка мусора и т.д.)

3. Приоритеты политики благоустройства,

формулировка целей и постановка задач муниципальной программы

В соответствии с основными приоритетами государственной политики в сфере благоустройства, стратегическими документами по формированию комфортной городской среды федерального уровня, приоритетами муниципальной политики в области благоустройства является комплексное развитие современной городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Одной из основных целей развития муниципального образования является обеспечение высокого уровня жизни населения и формирование облика поселения с высоким уровнем комфорта проживания.

В течение последних лет благоустройству территории уделяется большое внимание, его развитие – одна из приоритетных задач местной администрации.

Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

Основная цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Организация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования поселения;

2. Организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов;

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Муниципальная программа направлена на создание благоприятных условий проживания жителей, улучшение внешнего облика поселения. Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан.

Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное «общественное пространство».

Ожидаемым конечным результатом муниципальной программы является достижение следующих показателей:

-доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве;

-охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах)

-доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей площади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Сведения о показателях (индикаторах) в Приложении №1.

Муниципальная программа рассчитана на период 2025-2030 годы.

4. Состав основных мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы предусматривается организация и проведение основного мероприятия - благоустройство территорий общего пользования поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

В поселении имеются территории общего пользования (проезды, центральные улицы, площади, скверы, парки и т.д.) и дворовые территории, благоустройство которых не отвечает современным требованиям. Необходим комплексный подход к благоустройству, включающий в себя:

1.  Благоустройство территорий общего пользования, в том числе:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования;

- ремонт тротуаров;

- обеспечение освещения территорий общего пользования;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора;

- оборудование автомобильных парковок;

- озеленение территорий общего пользования;

- иные виды работ.

2. Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:

а) Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещение дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

б) Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок;

- озеленение территорий;

- оборудование автомобильных парковок.

- иные виды работ.

Мероприятия, реализуемые в рамках муниципальной программы, выполняются в соответствии с требованиями обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ, определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур, на основании сметных расчетов, спецификаций.

Перечень объектов, подлежащих благоустройству, и основные мероприятия муниципальной программы, направленные на решение основной задачи муниципальной программы, представлены в Приложении №2.

В случае отсутствия земельного участка образованного для размещения многоквартирных домов планируемых к благоустройству в текущем году и работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Новосибирской области, до момента выполнения мероприятий по благоустройству уполномоченными лицами проводятся мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома.

4.1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:

В целях информирования жителей индивидуальной жилой застройки администрация размещает раздел о благоустройстве территорий индивидуальной жилой застройки из Правил благоустройства муниципального образования в СМИ.

Разрабатывается и утверждается график проведения инвентаризации территорий.

По результатам проведения инвентаризации составляется паспорт благоустройства территории.

Паспорт благоустройства территории утверждается главой поселения. Копия паспорта предоставляется лицу (его представителю) в чьем ведении (на правах собственности, пользования, аренды и т.п.) находится территория.

В случае выявления несоответствия жилого дома и (или) земельного участка, предоставленного для его размещения, утвержденным Правилам благоустройства муниципального образования, администрация поселения заключает соглашение с собственником (землепользователем) об их благоустройстве не позднее 2024 года»

5. Особенности формирования муниципальной программы

Принятие предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования и дворовой территории многоквартирных домов в муниципальную программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения, на которых планируется благоустройство в период действия муниципальной программы в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области;

- рассмотрения и оценки предложений организаций на включение общественной территории   поселения, на которой  планируется благоустройство в период действия муниципальной программы в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области;

- рассмотрения и оценки данных по инвентаризации дворовой и общественной территории, проведенной в соответствии с Порядком инвентаризации дворовой территории, общественной территории, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и территорий, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 01.08.2017 № 300-п.

-проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проектов муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в период действия муниципальной программы, утверждается общественной комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, а также территорий общего пользования поселения осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Финансирование муниципальной программы предполагается осуществлять за счет средств Федерального, областного и бюджета муниципального образования поселения. Общий объем финансирования программных мероприятий в период действия муниципальной программы составит 32059,4 тыс.руб. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2025-2030 годы в Приложении № 3.

В рамках минимального и дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству общедомовой территории многоквартирных домов предусматривается выполнение жителями неоплачиваемых работ (трудовое участие), не требующих специальной квалификации: подготовка дворовой территории к началу работ (снятие старого ограждения, уборка мусора), и другие работы (озеленение территории посадка деревьев, охрана объекта).

В рамках минимального и дополнительного перечня работ при выполнении мероприятий по благоустройству общедомовой территории многоквартирных домов предусматривается финансовое участие заинтересованных лиц. При этом, при выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Администрация муниципального образования имеет право:

- исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

- исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Иные лица и организации могут участвовать в реализации муниципальной программы на основаниях, определенных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

5.1. Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ – 1 апреля года предоставления субсидии (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий), за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидий в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

6. Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц

Аккумулирование средств граждан, заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий будет проводиться на счетах управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома.

Денежные средства вносятся собственниками многоквартирных домов на счета управляющих компаний в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

Управляющая компания перечисляет собранные средства собственников многоквартирных домов на счет поселения до начала работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с Соглашением.

Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

Муниципальное образование осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее тридцати дней после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7. Порядок разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения

Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории поселения, а также его утверждение в рамках реализации муниципальной программы.

Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя 3-d визуализированное изображение дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению.

Разработка дизайн-проектов

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории поселения осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий осуществляется специализированной организацией совместно с администрацией муниципального образования.

Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, а также в соответствие с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, муниципальное образование уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется администрацией муниципального образования в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования, включенной общественной комиссией в адресный перечень дворовых территорий осуществляется с участием представителей управляющих компаний, а также с участием архитекторов, проектировщиков и других профильных специалистов.

Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Дизайн-проект на благоустройство территории общего пользования утверждается в одном экземпляре и хранится в администрации муниципального образования.

8. Контроль за ходом выполнения муниципальной программы.

Осуществление контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы, в том числе реализацией конкретных мероприятий возлагается на общественную комиссию, утвержденную постановлением администрации Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области.

Исполнитель по каждому мероприятию муниципальной программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий муниципальной программы, целевое и эффективное использование выделяемых на ее реализацию денежных средств.

Приложение №1

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 31.12.2025 | 31.12.2026 | 31.12.2027 | 31.12.2028 | 31.12.2029 | 31.12.2030 |  |  |  |  |
| 1 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | Проценты | 12,5 | 30,0 | 47,5 | 65,0 | 82,5 | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) | Проценты | 15,5 | 32,5 | 49,5 | 66,5 | 83,5 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей пощади территорий общего пользования, нуждающихся в благоустройстве. | Проценты | 52,0 | 61,6 | 71,2 | 80,8 | 90,4 | 100 |  |  |  |  |

Приложение № 2

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественного пространства по улице Центральный переулок в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области | Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | 2025 | 2030 | Благоустройство общественного пространства Благоустройство общественного пространства по улице Центральный переулок в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области согласно минимального и дополнительного перечня работ, согласно решения заинтересованных лиц. | Повышение уровня ежегодного достижения целевых индикаторов и показателей муниципальной программы | - Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий - Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения, проживающего в многоквартирных домах) |

Приложение №3

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

| Наименование Программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный (муниципальный) заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  |  |  |
| «Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы» | Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области | ФБ ОБ МО | 813 | 0503 | 880F255552 | 244 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИТОГО |  | * |  |  |  | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 4

План реализации Муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области на 2025-2030 годы»

| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год |  |  |  | 2026 год |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 год |  |  |  | 2029 год |  |  |  |  | 2030 год |  |  |  |  |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |  | I квартал | II квартал | III квартал |  | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 - Благоустройство общественного пространства по улице Центральный переулок в с. Бобровка Сузунского района Новосибирской области | исполнение | Администрация Бобровского сельсовета Сузунского района Новосибирской области |  |  |  | 31. 12 |  |  |  | 31. 12 |  |  |  | 31. 12 |  |  |  | 31. 12 |  |  |  | 31. 12 |  |  |  |  | 31. 12 |  |